交互组合仿真子系统

交互组合仿真子系统项目测试大纲

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 草稿 |
| 编制日期 | 2026年05月24日 |
| 文档状态 | 草稿，供内部审改 |
| 适用对象 | 项目管理、开发、测试、主试和验收人员 |
| 资料来源 | 项目实施方案、软件说明书、当前 Unity 工程、测试数据与交付包 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 草稿 | 2026年05月24日 | 初始草稿生成，依据现有方案书、工程和测试记录整理。 | Codex |

# 目录

此处为目录占位。正式定稿前可在 Word 中通过“引用 - 目录 - 更新目录”生成自动目录。

# 第一章 测试目标

验证系统是否满足眼动采集、任务管理、AOI 命中、数据记录、推荐反馈和模型推理等核心功能。

验证静态任务与动态任务流程是否可稳定执行。

验证现有模型、CSV 数据和评估指标是否具备可追溯性。

为测试说明、测试报告和验收材料提供统一范围与判定准则。

# 第二章 测试范围

| 测试类别 | 测试内容 | 输出记录 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 启动、任务发布、眼动采集、AOI 命中、推荐显示、数据导出。 | 测试用例记录、截图/视频、CSV。 |
| 接口测试 | PICO SDK、XR Loader、Sentis、ONNX/stats 加载。 | Unity 日志、调试记录。 |
| 数据测试 | CSV 字段完整性、时间戳连续性、目标标签和 AOI 有效性。 | Frame CSV 检查表。 |
| 算法测试 | 规则、贝叶斯、随机森林/Transformer 输出与指标统计。 | metrics_test.json、窗口评估记录。 |
| 部署测试 | APK 安装、设备连接、主场景运行。 | APK 版本与安装记录。 |

# 第三章 测试环境

| 环境项 | 配置 |
| --- | --- |
| Unity | m_EditorVersion: 2022.3.62f3c1；m_EditorVersionWithRevision: 2022.3.62f3c1 (1623fc0bbb97) |
| 设备 | PICO 4 Pro、左右手柄、Windows 主机 |
| 核心依赖 | PICO XR、OpenXR、XR Interaction Toolkit、Unity Sentis |
| 测试数据 | F:\TestData |
| 代表性 APK | F:\UnityProgram\test2\PicoVREyeTracking.apk；F:\UnityProgram\test2\test10.apk；F:\UnityProgram\test2\test8.apk；F:\UnityProgram\test2\test9.apk；另有 19 项 |

# 第四章 准入与准出

| 阶段 | 条件 |
| --- | --- |
| 测试准入 | 源码、APK、模型、stats JSON、测试数据目录和设备准备完整；主场景可启动。 |
| 测试准出 | 核心用例完成；缺陷有记录；测试报告引用的数据、日志和指标可追溯。 |

# 第五章 判定准则

功能用例按“通过/不通过/受限通过/未执行”记录。

性能目标区分“验收目标”和“已有记录指标”，不将现有样本指标直接等同最终验收结果。

数据类用例要求 CSV 字段齐全、关键字段非空、任务标签可对齐。

模型类用例要求 ONNX 与 stats 成对加载，推理结果可以在界面或评估记录中观察。

## 资料来源与证据记录

测试数据目录：F:\TestData

模型指标：F:\TestData\OUT_DIR\metrics_test.json

日志目录：F:\UnityProgram\test2\Logs

# 附录A 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| AOI | Area of Interest，本文指实验界面中 Control_1 至 Control_10 等可被注视命中的目标控件区域。 |
| Frame CSV | 系统按帧记录的眼动与任务状态数据文件，是数据检查、模型训练和测试报告的重要证据来源。 |
| Top-3 推荐 | 算法按概率或置信度选出的前三个候选控件，用于界面显示和任务辅助判断。 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式，当前用于将离线训练完成的 Transformer 模型部署至 Unity 端。 |
| stats JSON | 与 ONNX 模型配套的统计配置文件，记录特征顺序、均值方差、窗口长度、阈值和 AOI 标签规则。 |
| 静态任务 | 目标控件和任务条件相对固定，主要用于稳定注视模式采集和基础识别验证。 |
| 动态任务 | 目标或控件状态随时间变化，主要用于验证连续任务和复杂时序意图识别能力。 |

# 附录B 当前版本边界

本文档为 项目测试大纲 草稿，版本为 V1.0 草稿，用于内部审改和交付材料整理。

当前文档已按“交互组合仿真子系统”统一系统名称，但封面编号、密级、签署页、盖章页仍待单位模板确认。

测试与调试内容引用现有工程和数据记录；无法从文件证明的最终验收结论均不作夸大表述。

当前模型指标来自已有 metrics_test.json 和 Frame CSV 记录，后续正式验收应以完整被试数据和现场测试记录为准。

文档中路径为编制阶段证据路径，归档时可按交付目录规则替换为相对路径或附件编号。

# 附录C 证据与文件清单

| 类别 | 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始方案 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统技术项目实施方案.docx | 项目背景、需求、调研、技术路线、进度和收益评估依据。 |
| 软件说明 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统.docx | 系统组成、设备操作、软件流程、数据采集和算法说明依据。 |
| 当前工程 | F:\UnityProgram\test2 | Unity 工程、脚本、包依赖、模型配置和构建记录依据。 |
| 交付包 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK | 源码、APK、模型数据、已有文档和演示视频依据。 |
| 测试数据 | F:\TestData | Frame CSV、模型指标和调试记录依据。 |
| 代表性 CSV | F:\TestData\Frame_S001_Session_001_20260328_214220.csv | 字段、行数和采集记录样例。 |
| 模型指标 | F:\TestData\OUT_DIR\metrics_test.json | 阶段性模型评估指标。 |