交互组合仿真子系统

交互组合仿真子系统项目研制总结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 草稿 |
| 编制日期 | 2026年05月24日 |
| 文档状态 | 草稿，供内部审改 |
| 适用对象 | 项目管理、开发、测试、主试和验收人员 |
| 资料来源 | 项目实施方案、软件说明书、当前 Unity 工程、测试数据与交付包 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 草稿 | 2026年05月24日 | 初始草稿生成，依据现有方案书、工程和测试记录整理。 | Codex |

# 目录

此处为目录占位。正式定稿前可在 Word 中通过“引用 - 目录 - 更新目录”生成自动目录。

# 第一章 项目概述

系统定位为面向 VR/AR 环境的眼动意图识别实验平台，融合 PICO 4 Pro 眼动采集、Unity 世界空间 UI、AOI 命中检测、实时推荐反馈和离线模型训练。

当前工程版本依据 ProjectVersion 为 m_EditorVersion: 2022.3.62f3c1；m_EditorVersionWithRevision: 2022.3.62f3c1 (1623fc0bbb97)；主构建场景为 Assets/Scenes/DemoScene.unity。

模型侧采用离线训练、ONNX 导出、Unity Sentis 推理的部署链路。当前 stats 文件记录 window_frames=150、feature_dim=47、aoi_count=10、top_k=3、threshold=0.3。

系统算法路线保留规则法、惩罚加权递归贝叶斯法、随机森林与 Transformer 方案；当前实现重点为轻量化 Transformer 在线推荐链路。

# 第二章 研制过程

| 阶段 | 主要工作 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计与评审 | 完成实验任务、算法、数据集采集方案设计。 | 形成技术项目实施方案。 |
| 实验平台搭建 | 完成 Unity/PICO 基础平台、眼动采集、任务界面和 AOI 命中。 | 形成可运行原型和演示视频。 |
| 中期实现与验证 | 完成规则法、概率法、CSV 记录和初步数据采集。 | 形成阶段数据和基础算法模块。 |
| 系统集成与优化 | 集成 Transformer ONNX 推理、推荐反馈和窗口评估。 | 形成源码、APK、模型数据和文档材料。 |

# 第三章 主要成果

完成基于 PICO 4 Pro 的眼动采集和 Unity 世界空间 UI 映射。

完成 10 个 AOI 控件的静态/动态任务框架和任务状态记录。

完成 Frame CSV 数据记录链路，为后续训练和评估提供数据基础。

完成规则法、贝叶斯法和神经网络方法的系统集成口径。

完成轻量化 Transformer 的离线训练、ONNX 导出和 Unity Sentis 推理链路。

形成源码、APK、模型数据、演示视频和本批 12 份文档草稿。

# 第四章 测试与指标

已有测试记录包括 31 份 Frame CSV、metrics_test.json 和多版 APK。模型阶段性指标记录为：子集准确率=0.0000；汉明损失=0.5403；Macro-F1=0.2233；Precision@3=0.2878；Recall@3=0.2878；最佳阈值=0.3000。这些指标用于阶段总结和调优分析，最终验收仍需以正式测试报告和现场确认数据为准。

# 第五章 问题与建议

| 问题/风险 | 建议 |
| --- | --- |
| 正式被试规模仍需与验收要求对齐 | 按不少于 10 名被试、100 次实验和 20 小时总时长补齐记录。 |
| 模型指标仍受样本规模和类别分布影响 | 继续补充动态任务样本，进行阈值寻优和跨被试验证。 |
| 文档仍为草稿 | 待单位模板、编号、签署页和最终测试结论确认后定稿并导出 PDF。 |
| 数据治理需要持续加强 | 建立原始数据、预处理数据、训练数据和评估结果的版本映射。 |

## 资料来源与证据记录

实施方案：C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统技术项目实施方案.docx

交付包根目录：C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK

当前工程：F:\UnityProgram\test2

测试数据：F:\TestData

# 附录A 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| AOI | Area of Interest，本文指实验界面中 Control_1 至 Control_10 等可被注视命中的目标控件区域。 |
| Frame CSV | 系统按帧记录的眼动与任务状态数据文件，是数据检查、模型训练和测试报告的重要证据来源。 |
| Top-3 推荐 | 算法按概率或置信度选出的前三个候选控件，用于界面显示和任务辅助判断。 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式，当前用于将离线训练完成的 Transformer 模型部署至 Unity 端。 |
| stats JSON | 与 ONNX 模型配套的统计配置文件，记录特征顺序、均值方差、窗口长度、阈值和 AOI 标签规则。 |
| 静态任务 | 目标控件和任务条件相对固定，主要用于稳定注视模式采集和基础识别验证。 |
| 动态任务 | 目标或控件状态随时间变化，主要用于验证连续任务和复杂时序意图识别能力。 |

# 附录B 当前版本边界

本文档为 项目研制总结 草稿，版本为 V1.0 草稿，用于内部审改和交付材料整理。

当前文档已按“交互组合仿真子系统”统一系统名称，但封面编号、密级、签署页、盖章页仍待单位模板确认。

测试与调试内容引用现有工程和数据记录；无法从文件证明的最终验收结论均不作夸大表述。

当前模型指标来自已有 metrics_test.json 和 Frame CSV 记录，后续正式验收应以完整被试数据和现场测试记录为准。

文档中路径为编制阶段证据路径，归档时可按交付目录规则替换为相对路径或附件编号。

# 附录C 证据与文件清单

| 类别 | 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始方案 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统技术项目实施方案.docx | 项目背景、需求、调研、技术路线、进度和收益评估依据。 |
| 软件说明 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统.docx | 系统组成、设备操作、软件流程、数据采集和算法说明依据。 |
| 当前工程 | F:\UnityProgram\test2 | Unity 工程、脚本、包依赖、模型配置和构建记录依据。 |
| 交付包 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK | 源码、APK、模型数据、已有文档和演示视频依据。 |
| 测试数据 | F:\TestData | Frame CSV、模型指标和调试记录依据。 |
| 代表性 CSV | F:\TestData\Frame_S001_Session_001_20260328_214220.csv | 字段、行数和采集记录样例。 |
| 模型指标 | F:\TestData\OUT_DIR\metrics_test.json | 阶段性模型评估指标。 |